БАЗОВЫЙ ПРОЕКТ KLT‑RBD  ·  ПРИКЛАДНОЙ КОНТУР ХИМИИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

# KLT‑MATDES

Проективно‑реперная система обратного проектирования неорганических функциональных материалов

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Проектно‑техническая спецификация · версия 1.1

Документ для научного обсуждения, разработки прототипа и подготовки публикационного пакета

| Автор и руководитель проекта | Курпишев Иван Борисович |
| --- | --- |
| Статус | Архитектурная и алгоритмическая спецификация; научная валидация — по отдельному протоколу |
| Предметная область | Неорганические функциональные материалы |
| Контур реализации | Python/SQLite‑прототип → сетевой сервис → автономное приложение |

Калининград · 29 августа 2026 года

# Содержание

Структура документа рассчитана на прямую редактуру и экспорт в PDF. Нумерация научных рисунков и приложений является стабильной.

| № | Раздел |
| --- | --- |
| 1 | Резюме проекта |
| 2 | Назначение, границы и критерий законченности |
| 3 | Научно‑методический контур |
| 4 | Концептуальная архитектура |
| 5 | Информационная модель KLT‑RBD/ChemGraph |
| 6 | Алгоритмический конвейер |
| 7 | Обратное проектирование и ранжирование кандидатов |
| 8 | Планирование путей получения |
| 9 | Доказательный контур, неопределённость и ABSTAIN |
| 10 | Программная архитектура и режимы эксплуатации |
| 11 | Пользовательские сценарии и возможности |
| 12 | Воспроизводимость, безопасность и управление данными |
| 13 | Дорожная карта разработки и научной проверки |
| 14 | Риски, метрики и критерии перехода |
| 15 | Заключение |
| A | Приложение A. Термины, обозначения и статусы |
| B | Приложение B. Контракты входа и результата |
| C | Приложение C. Псевдокод ядра |
| D | Приложение D. Минимальная схема базы данных |
| E | Приложение E. Контур API |
| F | Приложение F. Матрица испытаний |
| G | Приложение G. Реестр научных иллюстраций |

|  | ПРИМЕЧАНИЕ К ОГЛАВЛЕНИЮ В DOCX заголовки имеют уровни Heading 1–3, поэтому при дальнейшей редактуре можно вставить автоматическое оглавление Word с номерами страниц. Контрольная PDF‑версия уже содержит динамическое оглавление. |
| --- | --- |

# 1. Резюме проекта

KLT‑MATDES — проект вычислительной системы обратного проектирования неорганических функциональных материалов по постановке «требуемые свойства → допустимый состав и структура → проверяемый путь получения → доказательный паспорт результата». Система объединяет классические методы химической информатики и материаловедения с авторским проективно‑реперным представлением KLT‑RBD. Её назначение — не заменить эксперимент, а управляемо сузить пространство поиска, показать основания каждого вычислительного шага и своевременно отказаться от вывода при недостатке данных.

|  | ГЛАВНЫЙ ПРОДУКТ Воспроизводимый пакет кандидатов: спецификация цели, нормализованные источники, граф реперов, прогнозы свойств с неопределённостью, ограничения применимости, варианты синтеза, причины ранжирования и машиночитаемый сертификат запуска. |
| --- | --- |

Первый предметный контур — неорганические функциональные материалы. Он выбран как достаточно структурированный для формализации составов, фаз, кристаллических структур, режимов обработки и измеряемых свойств, но одновременно достаточно сложный, чтобы проверить полезность реперной модели на реальных задачах многокритериального поиска.

| Компонент | Результат версии 1.1 | Граница утверждения |
| --- | --- | --- |
| Формализм | Единая модель цели, кандидата, доказательства и отказа | Спецификация; не экспериментальный результат |
| Данные | Схема SQLite и контур импорта открытых авторитетных источников | Конкретные корпуса фиксируются манифестами |
| Алгоритмы | Поиск, генерация, фильтрация, прогноз, Pareto‑ранжирование, синтез | Каждый модуль сравнивается с базовой линией |
| Интерфейс | Сетевой и автономный сценарии с единым контрактом | Функции зависят от доступных локальных моделей |
| Наука | Протокол ретроспективной, слепой и внешней проверки | До прохождения ворот — статус RESEARCH/ABSTAIN |

Рисунок 1. Карта задачи KLT‑MATDES.

# 2. Назначение, границы и критерий законченности

## 2.1. Цель

Цель проекта — построить проверяемую программно‑математическую цепочку, которая принимает формализованный профиль свойств и ограничений, генерирует либо извлекает кандидаты, прогнозирует их характеристики, предлагает пути получения и выпускает результат только вместе с трассировкой происхождения данных и оценкой применимости.

## 2.2. Что входит в систему

редактор целевого профиля: свойства, единицы, диапазоны, условия измерения, приоритеты и запреты;

нормализованный ChemGraph для веществ, фаз, структур, процессов, измерений и источников;

слой KLT‑RBD для реперов R, I, U, D, связей между ними и сравнительных пакетов;

поиск аналогов, генерация кандидатов и многоступенчатая химическая фильтрация;

ансамбль моделей свойств с оценкой неопределённости и области применимости;

планировщик путей получения с учётом прекурсоров, режимов, рисков и доказательности;

многокритериальное ранжирование, Pareto‑фронт, объяснение и режим ABSTAIN;

машиночитаемый сертификат запуска, отчёт для исследователя и журнал версий.

## 2.3. Что не входит без отдельной верификации

утверждение о существовании нового материала только на основании вычисления;

утверждение о синтезируемости без маршрута, источников и экспериментальной проверки;

перенос λ‑истинности или иных математических координат в статус химической истинности;

медицинские, экологические или промышленные гарантии безопасности;

автоматическое повышение доказательного статуса после успешного программного теста.

|  | КРИТЕРИЙ ЗАКОНЧЕННОСТИ Версия считается законченной на своём уровне, когда для каждого результата доступны вход, версия данных и кода, детерминированные параметры, ограничения применимости, неопределённость, трассировка решений, тесты и корректный статус PASS / REVIEW / ABSTAIN / BLOCKED. |
| --- | --- |

# 3. Научно‑методический контур

## 3.1. Формализация объекта

Материал представляется не одной формулой, а типизированным объектом x = (composition, phase, structure, defects, morphology, process, environment). Измерение свойства записывается вместе с методом, температурой, давлением, частотой, направлением, размерностью образца, неопределённостью и ссылкой на источник. Это предотвращает ложное объединение несопоставимых значений.

## 3.2. Реперный пакет

В рабочей модели KLT‑пакет кандидата задаётся четверкой Rep(x) = (R, I, U, D): R — опорные объекты и наблюдения; I — устойчивые отношения и инварианты внутри заданного класса преобразований; U — границы, неопределённости и условия применимости; D — структурная координата различения. Конкретный смысл каждого поля задаётся схемой предметного домена и не переносится между доменами по аналогии без явного морфизма.

|  | СТАТУС Λ λ‑профиль используется как внутренняя проективно‑реперная координата согласования пакета. Он не равен вероятности, химической истинности или экспериментальному подтверждению. Любой эмпирический вывод проходит отдельный доказательный контур. |
| --- | --- |

## 3.3. Сравнение с базовой линией

Научная ценность слоя KLT проверяется не демонстрацией отдельных удачных примеров, а заранее определённым сравнением с базовыми методами: поиском ближайших аналогов, регрессионными/графовыми моделями, физическими дескрипторами и тем же конвейером без KLT‑признаков. Добавочная ценность фиксируется только при улучшении заранее выбранных метрик на отложенных и внешних данных.

| Уровень | Допустимый вывод | Недопустимое расширение |
| --- | --- | --- |
| Математический | Свойство формальной конструкции при заданных аксиомах | Автоматический вывод о физическом мире |
| Вычислительный | Код воспроизводит объявленный расчёт и тесты | Научная валидность модели |
| Ретроспективный | Метрика на исторически разделённых данных | Проспективная способность |
| Слепой | Результат на скрытом канале по предрегистрации | Универсальность вне области |
| Внешний | Независимое воспроизведение в заявленной области | Гарантия для любого материала |
| Экспериментальный | Подтверждение конкретного образца и протокола | Подтверждение всех кандидатов класса |

# 4. Концептуальная архитектура

Архитектура построена как набор изолированных слоёв с версионируемыми контрактами. Это позволяет заменять источник данных или модель прогноза, не изменяя смысл сертификата и не смешивая научный статус с техническим состоянием сервиса.

| Слой | Основные модули | Выход |
| --- | --- | --- |
| 1. Пользовательский | TargetSpec Editor, сценарии, сравнение кандидатов | Целевая спецификация и запрос запуска |
| 2. Оркестрация | Run Manager, очередь, политика режимов | Детерминированный план вычисления |
| 3. Предметное ядро | Normalizer, ChemGraph, KLT Mapper, Candidate Engine | Типизированные кандидаты и признаки |
| 4. Модели | Property Ensemble, Applicability, Uncertainty | Прогнозы и интервалы |
| 5. Синтез | Route Planner, precursor/process constraints | Ранжированные маршруты |
| 6. Доказательства | Evidence Gate, ABSTAIN Policy, Certifier | Статус и сертификат |
| 7. Данные | SQLite/PostgreSQL, файловое хранилище, манифесты | Версионированный корпус |

Рисунок 2. Семислойная архитектура.

## 4.1. Принцип разделения

данные источника сохраняются отдельно от нормализованных представлений;

расчётные признаки не перезаписывают исходные наблюдения;

предсказание свойства не считается фактом базы до внешнего подтверждения;

маршрут синтеза хранится как гипотеза с набором предпосылок;

интерфейс отображает ограничения и причины отказа наравне с успешными результатами.

# 5. Информационная модель KLT‑RBD/ChemGraph

## 5.1. Основные сущности

| Сущность | Ключевые поля | Правило качества |
| --- | --- | --- |
| Material | состав, идентификаторы, заряд, чистота | формула нормализована; исходная строка сохранена |
| Phase/Structure | пространственная группа, решётка, позиции, дефекты | структура связана с конкретной фазой |
| Sample | форма, размер, морфология, история | не смешивать образцы с разной обработкой |
| PropertyObservation | значение, единица, метод, условия, σ | единица и контекст обязательны |
| ProcessStep | операция, прекурсоры, T, p, t, атмосфера | каждый параметр имеет источник/диапазон |
| Source | DOI/URL/файл, лицензия, версия, страницы | трассировка до первичного фрагмента |
| ReperNode/Edge | тип R/I/U/D, связь, вес, основание | семантика задана схемой домена |
| Prediction | модель, версия, значение, интервал, applicability | не записывать как observation |
| RunCertificate | вход, hashes, код, данные, статус, blockers | неизменяемый после выпуска |

## 5.2. Минимальные графовые связи

Граф содержит связи HAS_PHASE, HAS_STRUCTURE, PREPARED_BY, MEASURED_AS, UNDER_CONDITION, DERIVED_FROM, ANALOG_OF, TRANSFORMS_TO, SUPPORTS, CONTRADICTS и OUTSIDE_DOMAIN. Каждое ребро имеет тип, направление, источник, уровень доказательности и временную метку версии. Для KLT‑слоя дополнительно фиксируется пакет, класс допустимых преобразований и правило вычисления координат.

Рисунок 3. ChemGraph и реперный пакет.

## 5.3. Контроль единиц и условий

Все численные свойства хранятся в исходной и канонической единице. Преобразование сопровождается формулой, версией справочника и тестом размерности. Если условия измерения отсутствуют, запись остаётся доступной для поиска, но может быть исключена из обучения или понижена по доказательному весу.

# 6. Алгоритмический конвейер

1. Принять TargetSpec: целевые диапазоны, обязательные и мягкие ограничения, условия эксплуатации и веса целей.

2. Проверить размерности, совместимость требований и полноту обязательных полей; при противоречии вернуть BLOCKED.

3. Сформировать область Ω поиска: классы составов, фаз, структур, допустимых элементов и процессов.

4. Найти опорные материалы и наблюдения; построить локальный ChemGraph и реперный пакет.

5. Сгенерировать кандидаты поиском по базе, заменами, допированием, прототипированием структур и подключаемыми генеративными моделями.

6. Применить жёсткие фильтры химической допустимости, состава, стоимости, токсикологического запрета и технологических ограничений.

7. Получить прогнозы свойств ансамблем моделей; вычислить неопределённость и область применимости.

8. Рассчитать KLT‑координаты сравнительного пакета; не использовать их вне зафиксированной схемы домена.

9. Построить Pareto‑фронт и устойчивое ранжирование при вариации весов и неопределённостей.

10. Для верхних кандидатов построить пути получения; проверить доступность прекурсоров и критические условия.

11. Применить доказательные ворота. При недостатке данных — ABSTAIN с точным реестром блокеров.

12. Выпустить отчёт и сертификат запуска; сохранить хеши входа, корпуса, моделей, кода и результатов.

Рисунок 4. Конвейер «цель → кандидат → маршрут → сертификат».

## 6.1. Детерминированность

Любой стохастический модуль получает фиксируемый seed. Порядок фильтров, версии моделей, гиперпараметры и состояние справочников входят в RunManifest. Повтор запуска на тех же байтах должен воспроизводить список кандидатов либо явно сообщать о недетерминированной зависимости.

# 7. Обратное проектирование и ранжирование кандидатов

## 7.1. Целевая спецификация

TargetSpec = (Y*, C_hard, C_soft, E, W), где Y* — целевые свойства и интервалы; C_hard — запреты и необходимые условия; C_soft — предпочтения; E — условия эксплуатации и измерения; W — веса либо правило Pareto‑сравнения. Если пользователь не может задать веса, система возвращает фронт не доминируемых решений и сценарный анализ.

## 7.2. Вектор оценки

Для кандидата x формируется q(x) = (d_property, u_model, a_domain, e_evidence, c_synthesis, r_risk, k_KLT). Здесь d_property — отклонение от цели; u_model — неопределённость; a_domain — близость к области обучения; e_evidence — качество источников; c_synthesis — оценка сложности пути; r_risk — штраф риска; k_KLT — реперная согласованность по конкретной схеме. Скалярный рейтинг допускается только как представление выбранного сценария, а не как абсолютная мера качества.

| Механизм генерации | Назначение | Обязательная защита |
| --- | --- | --- |
| Поиск аналогов | быстрый базовый список | разделение наблюдаемых и прогнозных свойств |
| Элементные замены | локальное расширение состава | валентность, заряд, радиусы, запрещённые элементы |
| Допирование | тонкая настройка свойств | диапазон концентраций и фазовая устойчивость |
| Структурные прототипы | поиск изоморфных семейств | совместимость состава и прототипа |
| Оптимизатор по суррогату | эффективный поиск дорогой функции | uncertainty + stopping rule |
| Генеративный модуль | дальний поиск | жёсткая валидация и маркировка гипотезы |

## 7.3. Устойчивость ранжирования

Вместе с позицией кандидата выводятся интервалы ранга при вариации весов, границ свойств и модельной ошибки. Кандидат, остающийся на Pareto‑фронте в большинстве допустимых сценариев, маркируется как устойчивый. Перестановка кандидатов при малом изменении предпосылок показывается пользователю как чувствительность, а не скрывается усреднением.

# 8. Планирование путей получения

Планировщик синтеза работает по графу процессов: узлами являются вещества, фазы и промежуточные состояния, рёбрами — операции с параметрами. Маршрут оценивается по химической правдоподобности, источникам, доступности прекурсоров, числу стадий, диапазонам температуры/давления, чувствительности к атмосфере, ожидаемой селективности, отходам и риску.

## 8.1. Представление шага

ProcessStep = (inputs, operation, T, p, t, atmosphere, additives, equipment, outputs, evidence, uncertainty). Неизвестный параметр не заполняется правдоподобным значением автоматически: он остаётся OPEN и включается в список экспериментальных факторов.

## 8.2. Поиск маршрута

ретросинтетический поиск от целевой фазы к доступным прекурсорам;

прямой поиск от библиотеки прекурсоров к целевому узлу;

beam search/A* с ограничениями и штрафами неопределённости;

альтернативные маршруты с различными профилями оборудования и риска;

остановка с ABSTAIN, если отсутствует связный путь достаточной доказательности.

Рисунок 5. Граф маршрутов получения.

|  | БЕЗОПАСНОСТЬ Документ описывает вычислительное планирование. Практический синтез требует отдельной оценки опасностей, SDS, совместимости оборудования, локальных регламентов и одобрения квалифицированного специалиста. |
| --- | --- |

# 9. Доказательный контур, неопределённость и ABSTAIN

## 9.1. Два независимых статуса

Каждый результат имеет технический статус выполнения и научный статус утверждения. Успешное завершение кода означает только то, что расчёт выполнен согласно контракту; научный статус определяется качеством данных, дизайном проверки и областью применимости.

| Статус | Смысл | Типичный триггер |
| --- | --- | --- |
| PASS | расчёт завершён, все обязательные ворота текущего уровня пройдены | полный вход, модели применимы, сертификат собран |
| REVIEW | результат пригоден для экспертного рассмотрения | ограниченная неоднозначность или чувствительность |
| ABSTAIN | система сознательно не ранжирует или не рекомендует | вне области, высокая неопределённость, конфликт источников |
| BLOCKED | вычисление не должно начинаться/продолжаться | противоречивый вход, отсутствуют обязательные данные |

## 9.2. Доказательные ворота

1. Source Gate: происхождение и лицензия данных известны; критические поля имеют ссылки.

2. Unit Gate: единицы и условия сопоставимы; преобразования проверены.

3. Domain Gate: кандидат находится внутри или около объявленной области применимости.

4. Uncertainty Gate: интервал прогноза совместим с целевым диапазоном и порогом решения.

5. Baseline Gate: улучшение относительно базовой линии измерено на корректном разделении.

6. Leakage Gate: отсутствует утечка между обучением, подбором и испытанием.

7. Synthesis Gate: маршрут имеет опорные источники либо явно маркирован как гипотеза.

8. Reproducibility Gate: вход, версии, хеши и seed достаточны для повторения.

Рисунок 6. Лестница доказательности.

## 9.3. Калибровка неопределённости

Предпочтителен ансамбль источников неопределённости: разброс моделей, ошибки измерений, вариативность образцов, расстояние до области обучения и несовпадение условий. Интервалы проверяются на калибровочном наборе. Если покрытие хуже предзаданного допуска, модель не допускается к автоматическому ранжированию.

# 10. Программная архитектура и режимы эксплуатации

## 10.1. Компоненты

| Компонент | Рекомендуемая реализация | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| Core | Python package | типы, нормализация, граф, алгоритмы, сертификат |
| Database | SQLite локально / PostgreSQL сервер | данные, версии, транзакции, индексы |
| API | REST/JSON + пакетный CLI | единый контракт сетевого и автономного режима |
| Workers | очередь задач | долгие расчёты, отмена, повтор, лимиты |
| Web UI | адаптивный интерфейс | TargetSpec, графы, сравнение, отчёты |
| Offline UI | Flutter/desktop shell | локальные корпуса, приватный расчёт |
| Model Registry | файлы + manifest | версии, метрики, область, подписи |
| Report Engine | DOCX/PDF/JSON | человекочитаемый отчёт и certificate.json |

## 10.2. Сетевой режим

Сетевой сервис предоставляет актуальные модели, централизованный корпус и тяжёлые вычисления. Пользователь видит очередь, оценку ресурсов, источники и статус обработки. Загруженные данные изолируются по проектам; публикация в общий корпус требует отдельного решения и лицензионной проверки.

## 10.3. Автономный режим

Автономная сборка использует локальную SQLite‑базу, компактные модели и те же JSON‑контракты. Она обязана выдавать сопоставимые статусы и сертификаты, даже если глубина поиска ниже. Синхронизация выполняется пакетами с манифестом и конфликт‑политикой; отсутствие сети не должно приводить к скрытой подмене версии данных.

## 10.4. Профили исполнения

| Профиль | Назначение | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| EXPLORE | интерактивное исследование пространства | результаты не считаются слепой проверкой |
| REPRODUCE | повтор известного запуска | никакого подбора параметров |
| SEALED | предрегистрационный скрытый канал | одноразовое раскрытие и аудит |
| OFFLINE | локальная работа с фиксированным пакетом | отчёт указывает дату/версию корпуса |

# 11. Пользовательские сценарии и возможности

## 11.1. Основные сценарии

| Сценарий | Вход | Результат |
| --- | --- | --- |
| Подбор материала | целевой профиль и ограничения | Pareto‑список кандидатов с основаниями |
| Замена дефицитного элемента | исходный материал + запрет | варианты замещения и ожидаемый компромисс |
| Оптимизация процесса | кандидат + диапазоны параметров | план экспериментов и чувствительность |
| Аудит литературного кандидата | структура/статья/данные | карта доказательств, конфликтов и пробелов |
| Планирование синтеза | целевая фаза + доступные прекурсоры | альтернативные маршруты и blockers |
| Сравнение моделей | фиксированный корпус и split | метрики baseline/KLT/ensemble |
| Слепая проверка | предрегистрация + скрытый канал | одноразовый сертификат результата |

## 11.2. Представление результата

карточка кандидата: состав, фаза, структура, свойства и условия;

граф оснований: какие источники и аналоги повлияли на вывод;

интервалы и область применимости для каждого предсказания;

Pareto‑диаграмма и анализ чувствительности весов;

маршруты получения с критическими параметрами и альтернативами;

реестр OPEN/BLOCKER и минимальный следующий эксперимент;

экспорт DOCX/PDF для исследователя, CSV для анализа и JSON для воспроизведения.

Рисунок 7. Макет рабочего экрана.

# 12. Воспроизводимость, безопасность и управление данными

## 12.1. Пакет воспроизведения

Каждый существенный запуск создаёт каталог с target_spec.json, run_manifest.json, corpus_manifest.json, model_manifest.json, predictions.parquet/csv, routes.json, certificate.json, report.docx/pdf и tests.log. Манифесты содержат SHA‑256 контрольные суммы, версии схем и программного окружения.

## 12.2. Управление происхождением

источник и лицензия фиксируются до включения записи в обучающий корпус;

исправления выполняются add‑only либо через версионированную запись замены;

удаление недостоверной записи не стирает факт её прежнего использования в запуске;

ручные решения эксперта подписываются ролью, датой и причиной;

секреты, персональные и коммерческие данные не входят в отчёт и хешируются/шифруются по политике проекта.

## 12.3. Тесты

| Класс тестов | Что проверяется | Критерий |
| --- | --- | --- |
| Unit | парсеры, единицы, графовые операции | точные ожидаемые значения |
| Property | инварианты схемы и преобразований | нет нарушения типов и размерностей |
| Golden | эталонные маленькие корпуса | совпадение сертифицированного выхода |
| Integration | API, DB, модели, отчёт | полный воспроизводимый запуск |
| Scientific | split, baseline, калибровка | предзаданные метрики и пороги |
| Adversarial | неполный/противоречивый вход | корректный ABSTAIN/BLOCKED |
| Security | доступ, загрузки, архивы | изоляция и отсутствие утечек |

# 13. Дорожная карта разработки и научной проверки

| Этап | Горизонт от старта | Основной результат | Ворота выхода |
| --- | --- | --- | --- |
| M0. Контракт | 0–2 месяца | схемы TargetSpec/ChemGraph/Certificate, набор эталонов | schema tests; status firewall |
| M1. Прототип | 2–4 месяца | Python/SQLite, CLI, импорт, поиск аналогов | воспроизводимый golden run |
| M2. Модели | 4–7 месяцев | baseline‑модели, uncertainty, Pareto | временной split; калибровка |
| M3. KLT‑сравнение | 7–10 месяцев | абляция KLT‑признаков и реперных пакетов | предзаданный эффект против baseline |
| M4. Слепой контур | 10–14 месяцев | sealed hidden‑channel run | предрегистрация; one‑shot reveal |
| M5. EXT‑RUN | 14–18 месяцев | независимая сборка корпуса и расчёт | внешний отчёт и несовпадения |
| M6. Эксперимент | 18–24 месяца | малый пилот синтеза верхних кандидатов | протокол, образцы, измерения |
| M7. Продукт | после M5/M6 | сетевой и автономный релиз | операционная безопасность и SLA |

Рисунок 8. Дорожная карта M0–M7.

## 13.1. Первый проверяемый корпус

Для первого цикла рекомендуется выбрать один однородный класс неорганических функциональных материалов с достаточным числом сопоставимых структур, единообразными условиями свойства и доступными отрицательными примерами. Конкретный класс закрепляется отдельной предрегистрацией после аудита покрытия, лицензий и риска утечки.

## 13.2. Публикационные продукты

методическая статья: формализм, доказательные статусы и архитектура;

data descriptor: корпус, схема, качество и ограничения;

benchmark paper: baseline, KLT‑абляция, временной и внешний тест;

software paper: воспроизводимый прототип и сертификаты;

experimental report: результаты пилота независимо от знака эффекта.

# 14. Риски, метрики и критерии перехода

## 14.1. Реестр ключевых рисков

| Риск | Ранний индикатор | Снижение риска |
| --- | --- | --- |
| Неоднородность данных | большая межисточниковая дисперсия | узкий домен, условия как часть объекта |
| Утечка | аномально высокая метрика | time/group split, аудит дублей |
| Слабая добавка KLT | абляция не ухудшает результат | публиковать отрицательный вывод; не усложнять |
| Переуверенность | плохое покрытие интервалов | калибровка и ABSTAIN |
| Несинтезируемые кандидаты | нет связных маршрутов | route gate до финального ранга |
| Смещение источников | доминирование одной лаборатории | source‑aware split и внешние данные |
| Невоспроизводимость | запуски расходятся | контейнер, seeds, hashes, golden tests |
| Лицензионные ограничения | неясный статус данных | реестр лицензий и исключение до импорта |

## 14.2. Метрики

| Контур | Метрики | Правило интерпретации |
| --- | --- | --- |
| Свойства | MAE/RMSE, rank correlation, coverage | по материалам/семействам, не по строкам |
| Поиск | recall@k, enrichment factor | на временно скрытых открытиях |
| Ранжирование | hypervolume, regret, rank stability | с учётом неопределённости |
| Синтез | route validity, precursor coverage, expert agreement | не равно экспериментальному выходу |
| Доказательства | source coverage, blocker rate, abstention quality | штраф за уверенную ошибку выше отказа |
| Инженерия | reproducibility, latency, failure rate | порог зависит от профиля исполнения |

## 14.3. Критерий перехода к внешнему тесту

Переход допускается, если зафиксированы данные и split; baseline реализован без KLT; метрики и минимальный эффект предзаданы; uncertainty откалибрована; утечки проверены; код и контейнер воспроизводимы; есть процедура one‑shot reveal; отрицательный результат принят как допустимый исход.

# 15. Заключение

KLT‑MATDES спроектирован как исследовательская система с сильной дисциплиной происхождения данных и доказательных границ. Его отличительный замысел — связать обратный дизайн материалов с реперным представлением KLT‑RBD, но проверять полезность этого слоя наравне с любой другой моделью: через базовые линии, абляцию, слепое разделение и независимое воспроизведение.

Ближайший законченный результат — Python/SQLite‑прототип узкого класса материалов, который строит ChemGraph, принимает TargetSpec, формирует кандидатов, оценивает свойства и неопределённость, планирует маршрут, умеет отказать и выпускает сертификат. Только после прохождения ретроспективных, слепых, внешних и экспериментальных ворот допустимо повышать научный статус конкретных утверждений.

|  | РЕШЕНИЕ ДЛЯ СТАРТА Заморозить схемы TargetSpec v1, ChemGraph v1 и RunCertificate v1; собрать малый source‑bound корпус; реализовать golden run; затем выбирать первый доменный benchmark на основании покрытия и риска утечки. |
| --- | --- |

# A. Приложение A. Термины, обозначения и статусы

| Термин | Рабочее определение |
| --- | --- |
| TargetSpec | машиночитаемая постановка целевых свойств, условий, ограничений и приоритетов |
| ChemGraph | типизированный граф материалов, структур, наблюдений, процессов и источников |
| KLT‑RBD | реперная база данных и операции над пакетами R/I/U/D в заданной предметной схеме |
| R | опорные объекты, наблюдения и источники |
| I | отношения/инварианты при объявленном классе преобразований |
| U | неопределённости, границы и условия применимости |
| D | структурная координата различения, определённая в конкретной схеме |
| Ω | нормированная область поиска и применимости |
| λ‑профиль | внутренняя проективно‑реперная координата; не вероятность и не эмпирическая истинность |
| Pareto‑фронт | кандидаты, не ухудшаемые по одной цели без ухудшения по другой |
| Applicability | оценка того, насколько запрос и кандидат представлены обучающими данными |
| ABSTAIN | контролируемый отказ от содержательного вывода |
| BLOCKED | остановка из‑за некорректного/неполного обязательного входа |
| EXT‑RUN | независимая повторная сборка корпуса и расчёт по фиксированному протоколу |

# B. Приложение B. Контракты входа и результата

## B.1. Минимальный TargetSpec

{ "schema": "klt-matdes.target.v1", "material_class": "<фиксируемый класс>", "target_properties": [ {"name": "<property>", "min": null, "max": null, "unit": "<SI/unit>", "conditions": {"temperature_K": null}, "priority": "hard¦soft", "weight": 1.0} ], "allowed_elements": [], "forbidden_elements": [], "process_limits": {}, "evidence_policy": "research¦sealed¦external", "seed": 20260829 }

## B.2. Минимальный сертификат

{ "schema": "klt-matdes.certificate.v1", "run_id": "<uuid>", "status": "PASS¦REVIEW¦ABSTAIN¦BLOCKED", "created_utc": "<ISO-8601>", "input_sha256": "<hash>", "corpus_manifest_sha256": "<hash>", "model_manifest_sha256": "<hash>", "code_revision": "<immutable revision>", "seed": 20260829, "domain": {"inside": false, "score": null, "reason": ""}, "gates": [{"name": "Source Gate", "pass": false, "evidence": []}], "candidates": [], "blockers": [], "claim_boundary": "<точная граница допустимого вывода>" }

# C. Приложение C. Псевдокод ядра

function design_material(target_spec, manifests): validate_schema(target_spec) if contradictory(target_spec): return certificate(BLOCKED, blockers) omega = define_search_domain(target_spec, manifests.corpus) anchors = retrieve_evidence_bound_anchors(omega, target_spec) chem_graph = build_typed_chemgraph(anchors) reper_pack = map_klt_representation(chem_graph, omega) candidates = generate_candidates(target_spec, chem_graph) candidates = apply_hard_chemical_filters(candidates, target_spec) if candidates is empty: return certificate(ABSTAIN, ["NO_ADMISSIBLE_CANDIDATES"]) for x in candidates: x.predictions = predict_properties_with_uncertainty(x) x.applicability = assess_domain(x) x.klt_features = compute_klt_features(x, reper_pack) x.routes = plan_synthesis_routes(x, target_spec.process_limits) x.evidence = trace_sources(x) gates = evaluate_evidence_gates(candidates, target_spec) if gates.require_abstention: return certificate(ABSTAIN, gates.blockers) front = robust_pareto_rank(candidates, uncertainty=true) return certificate(PASS, front, gates, manifests)

## C.1. Правило отказа

ABSTAIN if any mandatory condition holds: missing_unit_or_conditions OR out_of_applicability_domain OR uncertainty_crosses_decision_boundary OR unresolved_source_conflict OR no_evidence_bound_synthesis_route OR reproducibility_manifest_incomplete

# D. Приложение D. Минимальная схема базы данных

| Таблица | Назначение | Ключевые связи |
| --- | --- | --- |
| materials | канонические составы и идентификаторы | material_id |
| phases | фазы и диапазоны существования | material_id → materials |
| structures | кристаллические структуры | phase_id → phases |
| samples | конкретные образцы | phase_id, process_id |
| properties | словарь свойств и размерностей | property_id |
| observations | измерения с условиями и σ | sample_id, property_id, source_id |
| processes | маршруты и этапы получения | process_id |
| process_steps | операции, параметры, порядок | process_id |
| sources | происхождение, лицензия, версия | source_id |
| reper_nodes | R/I/U/D узлы | reper_id, entity_ref |
| reper_edges | типизированные связи | from_id, to_id, source_id |
| models | версии моделей и области | model_id |
| predictions | расчёты, не наблюдения | run_id, model_id, candidate_id |
| runs | параметры запуска и статус | run_id |
| certificates | неизменяемый паспорт | run_id, hash |

## D.1. Инварианты схемы

prediction никогда не обновляет observation;

observation без unit/conditions получает признак incomplete;

каждый производный объект имеет DERIVED_FROM;

сертификат ссылается на неизменяемые манифесты;

удаление source не разрушает историческую трассировку запуска.

# E. Приложение E. Контур API

| Метод | Маршрут | Назначение |
| --- | --- | --- |
| POST | /v1/targets/validate | валидация TargetSpec без запуска |
| POST | /v1/runs | создать запуск |
| GET | /v1/runs/{id} | статус и прогресс |
| POST | /v1/runs/{id}/cancel | контролируемая отмена |
| GET | /v1/runs/{id}/candidates | список и Pareto‑фронт |
| GET | /v1/candidates/{id} | карточка кандидата |
| GET | /v1/candidates/{id}/routes | маршруты получения |
| GET | /v1/runs/{id}/certificate | certificate.json |
| GET | /v1/runs/{id}/report | DOCX/PDF отчёт |
| POST | /v1/corpora/import | контролируемый импорт корпуса |
| GET | /v1/manifests/{hash} | получение версии/манифеста |

|  | ПРАВИЛО API Любой ответ с кандидатом включает status, claim_boundary, warnings и ссылку на certificate. HTTP 200 не тождествен научному PASS. |
| --- | --- |

# F. Приложение F. Матрица испытаний

| ID | Испытание | Вход | Ожидаемый исход |
| --- | --- | --- | --- |
| T‑01 | валидная узкая цель | полные свойства/условия | PASS/REVIEW + candidates |
| T‑02 | противоречивые hard‑ограничения | несовместимые диапазоны | BLOCKED + причина |
| T‑03 | нет единицы | число без dimension | BLOCKED |
| T‑04 | кандидат вне домена | дальний состав/структура | ABSTAIN |
| T‑05 | конфликт источников | несовместимые observations | REVIEW/ABSTAIN + карта |
| T‑06 | нет маршрута | изолированный candidate | ABSTAIN synthesis |
| T‑07 | повтор запуска | те же bytes/seed | идентичные hashes/output |
| T‑08 | изменён корпус | новый manifest | новый certificate; старый сохранён |
| T‑09 | baseline vs KLT | фиксированный split | абляционная таблица |
| T‑10 | скрытый канал | sealed test | one‑shot certificate |
| T‑11 | опасная рекомендация | неполные risk data | ABSTAIN + safety warning |
| T‑12 | офлайн пакет | фиксированная SQLite/model bundle | тот же контракт статусов |

# G. Приложение G. Реестр научных иллюстраций

| № | Название | Финальное техническое задание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта задачи KLT‑MATDES | объединить постановку, граф, кандидаты, маршрут и сертификат |
| 2 | Семислойная архитектура | показать слои и сквозные контуры версий/безопасности |
| 3 | ChemGraph и реперный пакет | типизированные узлы, R/I/U/D и доказательные рёбра |
| 4 | Алгоритмический конвейер | 12 этапов, ветви BLOCKED и ABSTAIN |
| 5 | Граф маршрутов получения | альтернативы, условия, источники, разрыв |
| 6 | Лестница доказательности | формальное → вычислительное → внешнее → экспериментальное |
| 7 | Макет рабочего экрана | TargetSpec, Pareto‑список, карточка кандидата |
| 8 | Дорожная карта M0–M7 | инженерная и научная дорожки с воротами |

Все иллюстрации имеют стабильные номера и подписи. Исходные SVG и высококачественные PNG входят в графический пакет версии 1.1.

KLT‑MATDES

Проектно‑техническая спецификация · v1.1

© Курпишев Иван Борисович, 2026. Авторская концепция и компоновка проекта.